ДОРОЖНАЯ КАРТА

Создание сайта АБС

Сначала полное федеральное главное зеркало,
затем масштабирование в региональные подпапки

| 25 основных и 4 дополнительных пункта | 20 страниц SEO-структуры | 2 этапа проекта |
| --- | --- | --- |

Версия 3.2  |  Слесарь по ремонту АМ добавлен 29 октября 2026 года

# Как пользоваться планом

Это не перечень общих принципов. Каждый крупный пункт производит конкретный законченный результат. Команда «Выполняем пункт 8» означает создание одной указанной в пункте страницы от анализа до внедрения и приемки.

Пункты 1–2 создают утвержденную архитектуру и рабочий DOM-каркас сайта.

Пункты 3–18, 18а, 18б и 18в создают по одной конкретной странице федерального главного зеркала.

Пункты 20–21 собирают и принимают полное главное зеркало со всеми вложенными страницами.

Пункты 22–25 запускаются только после приемки главного зеркала и масштабируют его в региональные подпапки.

Служебные сценарии «Спасибо» и 404 входят в DOM и сборку зеркала, но не добавляются в SEO-структуру как новые коммерческие страницы.

Страницы «О компании», «Контакты» и другие разделы не создаются автоматически, пока их нет в утвержденной структуре.

# Рабочие тексты страниц

Для каждой страницы до начала вёрстки создавать один отдельный рабочий DOCX с полным текстом: заголовками, абзацами, карточками, списками, CTA, формой и FAQ. Все такие файлы хранить только в папке Textes по имени «Текст страницы - <человекопонятное название>.docx». Этот файл является единственным источником текста страницы: после согласования и при дальнейших правках обновлять его же, не создавать версии-дубли. Сначала обновить DOCX, затем перенести согласованный текст в данные и шаблон страницы.

Главное ограничение: До полного завершения пункта 21 запрещено генерировать региональные копии отдельных страниц. Масштабируется только полностью собранное и принятое главное зеркало.

# Состав главного зеркала

| Пункт | Страница | Уровень | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Главная страница «Подбор строительного персонала» | 1 | / |
| 4 | Страница категории «Подбор водителей спецтехники» | 2 | /voditel-spetstehnika/ |
| 5 | Согласован и выполнен | Тексты и уникальные изображения согласованы. Сверстаны и проверены восемь страниц третьего уровня раздела «Водители». | /voditel-spetstehnika/voditel-gruzovogo-avtomobilya/ |
| 6 | Страница «Подбор водителя погрузчика» | 3 | /voditel-spetstehnika/voditel-pogruzchika/ |
| 7 | Страница «Подбор водителя самосвала» | 3 | /voditel-spetstehnika/voditel-samosvala/ |
| 8 | Страница «Подбор водителя тягача» | 3 | /voditel-spetstehnika/voditel-tyagacha/ |
| 9 | Страница «Подбор топливозаправщика» | 3 | /voditel-spetstehnika/toplivozapravschik/ |
| 10 | Страница «Подбор водителя трала» | 3 | /voditel-spetstehnika/voditel-trala/ |
| 11 | Страница «Подбор водителя вездехода» | 3 | /voditel-spetstehnika/voditel-vezdehoda/ |
| 12 | Страница «Подбор водителя ломовоза» | 3 | /voditel-spetstehnika/voditel-lomovoza/ |
| 13 | Страница категории «Подбор машинистов спецтехники» | 2 | /mashinisty-spetstehniki/ |
| 14 | Страница «Подбор машиниста бульдозера» | 3 | /mashinisty-spetstehniki/buldozeristy/ |
| 15 | Страница «Подбор машиниста трубоукладчика» | 3 | /mashinisty-spetstehniki/mashinist-truboukladchika/ |
| 16 | Страница «Подбор машиниста экскаватора» | 3 | /mashinisty-spetstehniki/ekskavatorschik/ |
| 17 | Страница «Подбор машиниста автокрана» | 3 | /mashinisty-spetstehniki/mashinisty-avtokrana/ |
| 18 | Страница «Подбор машинистов автовышки и автогидроподъемников» | 3 | /mashinisty-spetstehniki/mashinist-avtovyshki/ |
| 18а | Моторист цементировочного агрегата | 3 | /mashinisty-spetstehniki/motorist-tsementirovochnogo-agregata/ |
| 18б | Слесарь по ремонту ДСТ | 3 | /slesari/slesar-po-remontu-dst/ |
| 18в | Слесарь по ремонту АМ | 3 | /slesari/slesar-po-remontu-am/ |
| 18г | Слесари | 2 | /slesari/ |

ПУНКТ 1 [СОГЛАСОВАН И ВЫПОЛНЕН]

# Создать и утвердить структуру сайта

Цель: Получить единственную зафиксированную карту федерального главного зеркала и будущего регионального масштабирования до начала производства страниц.

Начинать после: исходные файлы структуры, графическая карта и семантическое ядро

1. Собрать источники

Действия: Проверить актуальные файлы структуры, графическую карту, семантическое ядро, правила проекта и уже утвержденные материалы. Зафиксировать версии и приоритет источников.

Результат: Реестр источников без конкурирующих версий.

2. Зафиксировать бизнес-интент

Действия: Определить сайт как B2B-услугу подбора строительного персонала для компаний. Исключить интент вакансий, трудоустройства и поиска работы.

Результат: Единое правило интента для всех страниц.

3. Проверить дерево главного зеркала

Действия: Сверить главную, две категории и четырнадцать страниц специалистов. Для каждой проверить уровень, родителя, URL, H1 и кластер.

Результат: Полная карта из 17 федеральных страниц.

4. Проверить кластеры

Действия: Сопоставить каждой странице отдельный лист или кластер семантического ядра. Выявить пересечения и риск каннибализации.

Результат: Матрица «страница — кластер — интент».

5. Очистить семантику

Действия: Отметить запросы соискателей как шум или вспомогательные формулировки; не переносить их в коммерческие тексты автоматически.

Результат: Очищенная B2B-семантика.

6. Утвердить федеральные URL

Действия: Проверить латиницу, иерархию, завершающий слеш и отсутствие дублей. Не менять URL без отдельного решения.

Результат: Зафиксированный список canonical URL.

7. Определить типы страниц

Действия: Разделить главную, страницы категорий и страницы специалистов; определить назначение каждого типа.

Результат: Три понятных типа шаблонов.

8. Спроектировать перелинковку

Действия: Задать связи главная → категории → специалисты, обратные связи, соседние услуги, breadcrumbs и ссылки из футера.

Результат: Граф внутренних ссылок федерального зеркала.

9. Зафиксировать служебные маршруты

Действия: Вынести страницу «Спасибо», 404, обработчики форм и технические файлы за пределы коммерческой SEO-структуры.

Результат: Список служебных маршрутов.

10. Описать региональный шаблон

Действия: Зафиксировать будущий формат /region-slug/... и правило сохранения структуры из 16 страниц, не создавая региональные страницы.

Результат: Проект URL региональных подпапок.

11. Провести контроль противоречий

Действия: Сверить таблицу и графическую карту; отметить расхождения и грамматически спорные H1, не исправляя их молча.

Результат: Список решений, требующих согласования.

12. Утвердить и заморозить структуру  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать карту пользователю, внести правки, получить прямое подтверждение и присвоить версии статус «Утверждена».

Результат: Версионированная структура, обязательная для пунктов 2–25.

## Что должно быть передано

Утвержденная карта 16 страниц.

Матрица URL, уровня, родителя, H1, кластера и типа шаблона.

Граф перелинковки.

Шаблон будущих региональных URL.

Список нерешенных противоречий, если они остались.

## Пункт завершен, когда

Нет страницы без собственного URL и кластера.

Нет пересекающихся коммерческих интентов.

Региональные страницы еще не созданы.

Пользователь прямо утвердил структуру.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 2 [СОГЛАСОВАН И ВЫПОЛНЕН]

# Создать DOM сайта и общую техническую основу

Цель: Подготовить рабочий, но еще не наполненный страницами каркас, в который последовательно внедряются все 16 страниц главного зеркала.

Начинать после: утвержденный пункт 1

1. Провести технический аудит

Действия: Проверить текущий репозиторий, существующий прототип, хостинг Beget, формы, зависимости и ограничения. Не удалять работающие материалы без решения.

Результат: Отчет о текущем состоянии и точках повторного использования.

2. Выбрать способ сборки

Действия: Зафиксировать минимальный стек, который формирует обычные HTML, CSS и JS и совместим с Beget. Определить команды локального запуска и production-сборки.

Результат: Утвержденный стек и сценарий сборки.

3. Создать структуру проекта

Действия: Разделить исходники, шаблоны, данные страниц, стили, скрипты, изображения, иконки и production-вывод.

Результат: Понятное дерево проекта без дублирования.

4. Создать глобальный DOM-каркас

Действия: Собрать html, head, body, skip-link, header, nav, main и footer с корректной семантикой.

Результат: Валидная оболочка каждой страницы.

5. Создать три шаблона страниц

Действия: Подготовить шаблон главной, категории второго уровня и страницы специалиста третьего уровня.

Результат: Три переиспользуемых шаблона без готовых текстов.

6. Создать общие компоненты

Действия: Подготовить header, мобильное меню, breadcrumbs, карточки, CTA, FAQ, форму, footer и состояния элементов.

Результат: Единая библиотека компонентов.

7. Создать служебные сценарии

Действия: Собрать страницу формы/«Спасибо», 404 и обработку ошибок отправки. Указать реальную почту info@abs-engineer.ru и телефон +7 917 400-10-59.

Результат: Рабочие служебные маршруты.

8. Подключить визуальные правила

Действия: Подключить только Open Sans, фирменные цвета из guide-page1, типографику Example 1–3 и проектные правила визуального стиля.

Результат: Единые дизайн-токены без сторонних цветов и шрифтов.

9. Подключить Bootstrap

Действия: Использовать Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components. Собственный CSS писать только поверх Bootstrap; не создавать собственную сетку.

Результат: 12-колоночный адаптивный каркас.

10. Создать модель данных страницы

Действия: Описать поля URL, Title, Description, H1, блоков, CTA, FAQ, breadcrumbs, ссылок, изображений и schema.

Результат: Структурированный источник данных для каждой страницы.

11. Заложить региональные переменные

Действия: Добавить поля city, city_genitive, region, region_slug, phone и email, но не генерировать региональные URL.

Результат: DOM готов к будущему масштабированию.

12. Создать SEO-шаблоны head

Действия: Подготовить canonical, robots, Open Graph, schema, хлебные крошки и шаблон sitemap без вымышленных значений.

Результат: Единый технический SEO-каркас.

13. Создать систему ассетов

Действия: Подключить утвержденные логотипы и Bootstrap Icons из проектных библиотек; определить правила размеров, alt, lazy-load и форматов изображений.

Результат: Контролируемый медиапайплайн.

14. Создать формы и события

Действия: Настроить клиентскую валидацию, серверную отправку заявки, защиту от спама, сообщения состояний и события аналитики.

Результат: Тестовая заявка проходит полный цикл.

15. Добавить проверки

Действия: Настроить проверку валидности, битых ссылок, ошибок сборки, отсутствующих данных и базовых требований доступности.

Результат: Повторяемый технический контроль.

16. Протестировать каркас

Действия: Проверить desktop, tablet и mobile, клавиатуру, меню, формы, 404, страницу «Спасибо» и отсутствие ошибок консоли.

Результат: Рабочий пустой каркас без критических дефектов.

17. Утвердить DOM-основу  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать каркас и документацию пользователю, внести правки и зафиксировать версию.

Результат: Принятая техническая основа для пунктов 3–19.

## Что должно быть передано

Рабочая структура проекта.

DOM-каркас и три типа шаблонов.

Общие компоненты и Bootstrap-основа.

Служебные страницы и рабочая форма.

Документация локального запуска, сборки и проверки.

## Пункт завершен, когда

Все компоненты меняются из одного источника.

Каркас адаптивен и семантически корректен.

Форма проходит тестовую отправку.

Ни одна коммерческая страница еще не считается готовой.

Пользователь утвердил техническую основу.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 3 [СОГЛАСОВАН И ВЫПОЛНЕН]

# Создать и внедрить главная страница «подбор строительного персонала»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 2; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | / | Уровень | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | нет | Тип | федеральная главная |
| Исходный H1 | Подбор строительного персонала | Кластер | Подбор персонала / Главная |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /, уровень 1, родителя нет, исходный H1 «Подбор строительного персонала» и кластер «Подбор персонала / Главная».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «Подбор персонала / Главная», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «Подбор персонала / Главная»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем нет и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «федеральная главная», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «Подбор персонала / Главная», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «федеральная главная»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Главная страница «Подбор строительного персонала»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу / на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 4 [СОГЛАСОВАН И ВЫПОЛНЕН]

# Создать и внедрить страница категории «подбор водителей спецтехники»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /voditel-spetstehnika/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 3; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /voditel-spetstehnika/ | Уровень | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | / | Тип | категория |
| Исходный H1 | Подбор водителей спецтехники | Кластер | водитель спецтехника |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /voditel-spetstehnika/, уровень 2, родителя /, исходный H1 «Подбор водителей спецтехники» и кластер «водитель спецтехника».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «водитель спецтехника», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «водитель спецтехника»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем / и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «категория», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «водитель спецтехника», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «категория»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница категории «Подбор водителей спецтехники»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /voditel-spetstehnika/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /voditel-spetstehnika/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /voditel-spetstehnika/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 5 [СОГЛАСОВАН И ВЫПОЛНЕН]

# Создать и внедрить страница «подбор водителя грузового автомобиля»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /voditel-spetstehnika/voditel-gruzovogo-avtomobilya/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 4; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /voditel-spetstehnika/voditel-gruzovogo-avtomobilya/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /voditel-spetstehnika/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор водитель грузового автомобиля | Кластер | водитель грузового автомобиля |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /voditel-spetstehnika/voditel-gruzovogo-avtomobilya/, уровень 3, родителя /voditel-spetstehnika/, исходный H1 «Подбор водитель грузового автомобиля» и кластер «водитель грузового автомобиля».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «водитель грузового автомобиля», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «водитель грузового автомобиля»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /voditel-spetstehnika/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «водитель грузового автомобиля», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор водителя грузового автомобиля»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /voditel-spetstehnika/voditel-gruzovogo-avtomobilya/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /voditel-spetstehnika/voditel-gruzovogo-avtomobilya/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /voditel-spetstehnika/voditel-gruzovogo-avtomobilya/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 6

# Создать и внедрить страница «подбор водителя погрузчика»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /voditel-spetstehnika/voditel-pogruzchika/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 5; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /voditel-spetstehnika/voditel-pogruzchika/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /voditel-spetstehnika/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор водитель погрузчика | Кластер | водитель погрузчика |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /voditel-spetstehnika/voditel-pogruzchika/, уровень 3, родителя /voditel-spetstehnika/, исходный H1 «Подбор водитель погрузчика» и кластер «водитель погрузчика».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «водитель погрузчика», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «водитель погрузчика»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /voditel-spetstehnika/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «водитель погрузчика», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор водителя погрузчика»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /voditel-spetstehnika/voditel-pogruzchika/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /voditel-spetstehnika/voditel-pogruzchika/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /voditel-spetstehnika/voditel-pogruzchika/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 7

# Создать и внедрить страница «подбор водителя самосвала»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /voditel-spetstehnika/voditel-samosvala/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 6; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /voditel-spetstehnika/voditel-samosvala/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /voditel-spetstehnika/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор водитель самосвала | Кластер | водитель самосвала |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /voditel-spetstehnika/voditel-samosvala/, уровень 3, родителя /voditel-spetstehnika/, исходный H1 «Подбор водитель самосвала» и кластер «водитель самосвала».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «водитель самосвала», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «водитель самосвала»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /voditel-spetstehnika/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «водитель самосвала», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор водителя самосвала»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /voditel-spetstehnika/voditel-samosvala/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /voditel-spetstehnika/voditel-samosvala/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /voditel-spetstehnika/voditel-samosvala/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 8

# Создать и внедрить страница «подбор водителя тягача»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /voditel-spetstehnika/voditel-tyagacha/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 7; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /voditel-spetstehnika/voditel-tyagacha/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /voditel-spetstehnika/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор водитель тягача | Кластер | водитель тягача |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /voditel-spetstehnika/voditel-tyagacha/, уровень 3, родителя /voditel-spetstehnika/, исходный H1 «Подбор водитель тягача» и кластер «водитель тягача».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «водитель тягача», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «водитель тягача»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /voditel-spetstehnika/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «водитель тягача», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор водителя тягача»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /voditel-spetstehnika/voditel-tyagacha/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /voditel-spetstehnika/voditel-tyagacha/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /voditel-spetstehnika/voditel-tyagacha/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 9

# Создать и внедрить страница «подбор топливозаправщика»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /voditel-spetstehnika/toplivozapravschik/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 8; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /voditel-spetstehnika/toplivozapravschik/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /voditel-spetstehnika/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор топливозаправщик | Кластер | Топливозаправщик |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /voditel-spetstehnika/toplivozapravschik/, уровень 3, родителя /voditel-spetstehnika/, исходный H1 «Подбор топливозаправщик» и кластер «Топливозаправщик».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «Топливозаправщик», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «Топливозаправщик»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /voditel-spetstehnika/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «Топливозаправщик», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор топливозаправщика»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /voditel-spetstehnika/toplivozapravschik/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /voditel-spetstehnika/toplivozapravschik/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /voditel-spetstehnika/toplivozapravschik/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 10

# Создать и внедрить страница «подбор водителя трала»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /voditel-spetstehnika/voditel-trala/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 9; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /voditel-spetstehnika/voditel-trala/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /voditel-spetstehnika/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор водитель трала | Кластер | водитель трала |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /voditel-spetstehnika/voditel-trala/, уровень 3, родителя /voditel-spetstehnika/, исходный H1 «Подбор водитель трала» и кластер «водитель трала».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «водитель трала», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «водитель трала»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /voditel-spetstehnika/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «водитель трала», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор водителя трала»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /voditel-spetstehnika/voditel-trala/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /voditel-spetstehnika/voditel-trala/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /voditel-spetstehnika/voditel-trala/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 11

# Создать и внедрить страница «подбор водителя вездехода»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /voditel-spetstehnika/voditel-vezdehoda/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 10; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /voditel-spetstehnika/voditel-vezdehoda/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /voditel-spetstehnika/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор водитель вездехода | Кластер | водитель вездехода |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /voditel-spetstehnika/voditel-vezdehoda/, уровень 3, родителя /voditel-spetstehnika/, исходный H1 «Подбор водитель вездехода» и кластер «водитель вездехода».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «водитель вездехода», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «водитель вездехода»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /voditel-spetstehnika/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «водитель вездехода», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор водителя вездехода»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /voditel-spetstehnika/voditel-vezdehoda/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /voditel-spetstehnika/voditel-vezdehoda/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /voditel-spetstehnika/voditel-vezdehoda/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 12

# Создать и внедрить страница «подбор водителя ломовоза»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /voditel-spetstehnika/voditel-lomovoza/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 11; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /voditel-spetstehnika/voditel-lomovoza/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /voditel-spetstehnika/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор водитель ломовоза | Кластер | водитель ломовоза |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /voditel-spetstehnika/voditel-lomovoza/, уровень 3, родителя /voditel-spetstehnika/, исходный H1 «Подбор водитель ломовоза» и кластер «водитель ломовоза».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «водитель ломовоза», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «водитель ломовоза»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /voditel-spetstehnika/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «водитель ломовоза», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор водителя ломовоза»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /voditel-spetstehnika/voditel-lomovoza/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /voditel-spetstehnika/voditel-lomovoza/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /voditel-spetstehnika/voditel-lomovoza/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 13

# Создать и внедрить страница категории «подбор машинистов спецтехники»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /mashinisty-spetstehniki/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 12; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /mashinisty-spetstehniki/ | Уровень | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | / | Тип | категория |
| Исходный H1 | Подбор машинистов спецтехники | Кластер | машинисты спецтехники |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /mashinisty-spetstehniki/, уровень 2, родителя /, исходный H1 «Подбор машинистов спецтехники» и кластер «машинисты спецтехники».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «машинисты спецтехники», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «машинисты спецтехники»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем / и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «категория», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «машинисты спецтехники», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «категория»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница категории «Подбор машинистов спецтехники»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /mashinisty-spetstehniki/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /mashinisty-spetstehniki/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /mashinisty-spetstehniki/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 14

# Создать и внедрить страница «подбор машиниста бульдозера»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /mashinisty-spetstehniki/buldozeristy/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 13; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /mashinisty-spetstehniki/buldozeristy/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /mashinisty-spetstehniki/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор бульдозеристы | Кластер | бульдозеристы |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /mashinisty-spetstehniki/buldozeristy/, уровень 3, родителя /mashinisty-spetstehniki/, исходный H1 «Подбор бульдозеристы» и кластер «бульдозеристы».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «бульдозеристы», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «бульдозеристы»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /mashinisty-spetstehniki/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «бульдозеристы», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор машиниста бульдозера»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /mashinisty-spetstehniki/buldozeristy/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /mashinisty-spetstehniki/buldozeristy/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /mashinisty-spetstehniki/buldozeristy/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 15

# Создать и внедрить страница «подбор машиниста трубоукладчика»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /mashinisty-spetstehniki/mashinist-truboukladchika/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 14; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /mashinisty-spetstehniki/mashinist-truboukladchika/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /mashinisty-spetstehniki/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор машинист трубоукладчика | Кластер | машинист трубоукладчика |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /mashinisty-spetstehniki/mashinist-truboukladchika/, уровень 3, родителя /mashinisty-spetstehniki/, исходный H1 «Подбор машинист трубоукладчика» и кластер «машинист трубоукладчика».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «машинист трубоукладчика», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «машинист трубоукладчика»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /mashinisty-spetstehniki/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «машинист трубоукладчика», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор машиниста трубоукладчика»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /mashinisty-spetstehniki/mashinist-truboukladchika/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /mashinisty-spetstehniki/mashinist-truboukladchika/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /mashinisty-spetstehniki/mashinist-truboukladchika/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 16

# Создать и внедрить страница «подбор машиниста экскаватора»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /mashinisty-spetstehniki/ekskavatorschik/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 15; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /mashinisty-spetstehniki/ekskavatorschik/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /mashinisty-spetstehniki/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор экскаваторщик | Кластер | экскаваторщик |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /mashinisty-spetstehniki/ekskavatorschik/, уровень 3, родителя /mashinisty-spetstehniki/, исходный H1 «Подбор экскаваторщик» и кластер «экскаваторщик».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «экскаваторщик», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «экскаваторщик»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /mashinisty-spetstehniki/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «экскаваторщик», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор машиниста экскаватора»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /mashinisty-spetstehniki/ekskavatorschik/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /mashinisty-spetstehniki/ekskavatorschik/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /mashinisty-spetstehniki/ekskavatorschik/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 17

# Создать и внедрить страница «подбор машиниста автокрана»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /mashinisty-spetstehniki/mashinisty-avtokrana/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 16; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /mashinisty-spetstehniki/mashinisty-avtokrana/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /mashinisty-spetstehniki/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор машинисты автокрана | Кластер | машинисты автокрана |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /mashinisty-spetstehniki/mashinisty-avtokrana/, уровень 3, родителя /mashinisty-spetstehniki/, исходный H1 «Подбор машинисты автокрана» и кластер «машинисты автокрана».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить соответствующий раздел семантического ядра «машинисты автокрана», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основному коммерческому запросу страницы «машинисты автокрана»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /mashinisty-spetstehniki/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть кластер «машинисты автокрана», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор машиниста автокрана»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /mashinisty-spetstehniki/mashinisty-avtokrana/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /mashinisty-spetstehniki/mashinisty-avtokrana/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /mashinisty-spetstehniki/mashinisty-avtokrana/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 18

# Создать и внедрить страницу «Подбор машинистов автовышки и автогидроподъемников»

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /mashinisty-spetstehniki/mashinist-avtovyshki/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 17; для первой страницы также обязательны пункты 1–2

| URL | /mashinisty-spetstehniki/mashinist-avtovyshki/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /mashinisty-spetstehniki/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Подбор машинистов автовышки и автогидроподъемников | Кластер | машинист автовышки и автогидроподъемника |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /mashinisty-spetstehniki/mashinist-avtovyshki/, уровень 3, родителя /mashinisty-spetstehniki/, H1 «Подбор машинистов автовышки и автогидроподъемников» и объединенный кластер «машинист автовышки и автогидроподъемника».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить объединенный раздел семантического ядра «машинист автовышки и автогидроподъемника», частотность, формулировки и тематические группы.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Проанализировать Яндекс и Google по основным коммерческим запросам страницы «машинист автовышки» и «машинист автогидроподъемника»: блоки, офферы, доказательства, формы, FAQ и сниппеты конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Сравнить страницу с родителем /mashinisty-spetstehniki/ и соседними услугами. Определить, какие запросы и смысловые блоки принадлежат только этой странице.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть объединенный кластер «машинист автовышки и автогидроподъемника», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Подбор машинистов автовышки и автогидроподъемников»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /mashinisty-spetstehniki/mashinist-avtovyshki/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /mashinisty-spetstehniki/mashinist-avtovyshki/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /mashinisty-spetstehniki/mashinist-avtovyshki/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 18а [ТЕКСТ НА СОГЛАСОВАНИИ]

# Создать и внедрить страницу Моторист цементировочного агрегата

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /mashinisty-spetstehniki/motorist-tsementirovochnogo-agregata/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 18. Добавлено в план 22 октября 2026 года.

| URL | /mashinisty-spetstehniki/motorist-tsementirovochnogo-agregata/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /mashinisty-spetstehniki/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Отбор мотористов цементировочного агрегата для объектов | Кластер | моторист цементировочного агр |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /mashinisty-spetstehniki/motorist-tsementirovochnogo-agregata/, уровень 3, родителя /mashinisty-spetstehniki/, H1 «Отбор мотористов цементировочного агрегата для объектов» и объединенный кластер «моторист цементировочного агр».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить обновлённую вкладку специальности в книге «Семантическое ядро Сайт АБС.xlsx». Bukvarix проверен 22.10.2026, регион «Весь мир». Профессиональные фразы, вакансии и справочные запросы разделены. По прямым B2B-маскам ключи не найдены; числовые нули не присвоены. Перед SEO-решениями учитывать отсутствие измерения по России.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Использовать реестр конкурентов seo-research/specialties-2026-10-22/research.json. Отделять точную специальность от смежных услуг и рекрутинг от предоставления персонала. Проверить выдачу, структуру и формулировки; не копировать обещания конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Разместить страницу в рабочей ветке /mashinisty-spetstehniki/. Перед интеграцией проверить название раздела и меню. Тип агрегата и задачи, опыт кандидата, документы, регион, график и дата выхода. Не приравнивать цементирование скважин к обычным строительным работам.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства. Заголовок единственной формы: «Оставьте заявку». Нижнюю дублирующую форму не добавлять.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть объединенный кластер «моторист цементировочного агр», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Отбор мотористов цементировочного агрегата для объектов»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /mashinisty-spetstehniki/motorist-tsementirovochnogo-agregata/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики. Сохранить действующие коды Яндекс Метрики, верификации и сторонние скрипты общего шаблона.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /mashinisty-spetstehniki/motorist-tsementirovochnogo-agregata/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /mashinisty-spetstehniki/motorist-tsementirovochnogo-agregata/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 18б [ТЕКСТ НА СОГЛАСОВАНИИ]

# Создать и внедрить страницу Слесарь по ремонту ДСТ

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /slesari/slesar-po-remontu-dst/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 18а. Добавлено в план 22 октября 2026 года.

| URL | /slesari/slesar-po-remontu-dst/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /slesari/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Отбор слесарей по ремонту ДСТ для объектов | Кластер | слесарь по ремонту ДСТ |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /slesari/slesar-po-remontu-dst/, уровень 3, родителя /slesari/, H1 «Отбор слесарей по ремонту ДСТ для объектов» и объединенный кластер «слесарь по ремонту ДСТ».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить обновлённую вкладку специальности в книге «Семантическое ядро Сайт АБС.xlsx». Bukvarix проверен 22.10.2026, регион «Весь мир». Профессиональные фразы, вакансии и справочные запросы разделены. По прямым B2B-маскам ключи не найдены; числовые нули не присвоены. Перед SEO-решениями учитывать отсутствие измерения по России.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Использовать реестр конкурентов seo-research/specialties-2026-10-22/research.json. Отделять точную специальность от смежных услуг и рекрутинг от предоставления персонала. Проверить выдачу, структуру и формулировки; не копировать обещания конкурентов.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Разместить страницу в рабочей ветке /slesari/. Перед интеграцией проверить название раздела и меню. Раскрыть ДСТ как дорожно-строительную технику. Уточнять тип машин, узлы и характер ремонта, опыт, документы и условия выхода. Продаём предоставление сотрудника, не ремонт техники как подряд.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства. Заголовок единственной формы: «Оставьте заявку». Нижнюю дублирующую форму не добавлять.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть объединенный кластер «слесарь по ремонту ДСТ», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Отбор слесарей по ремонту ДСТ для объектов»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /slesari/slesar-po-remontu-dst/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики. Сохранить действующие коды Яндекс Метрики, верификации и сторонние скрипты общего шаблона.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /slesari/slesar-po-remontu-dst/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /slesari/slesar-po-remontu-dst/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 18в [ТЕКСТ НА СОГЛАСОВАНИИ]

# Создать и внедрить страницу Слесарь по ремонту АМ

Цель: Полностью создать одну федеральную страницу /slesari/slesar-po-remontu-am/: от анализа семантики до готовой верстки, интеграции, тестирования и приемки.

Начинать после: пункт 18б. Добавлено в план 29 октября 2026 года.

| URL | /slesari/slesar-po-remontu-am/ | Уровень | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель | /slesari/ | Тип | страница специалиста |
| Исходный H1 | Отбор слесарей по ремонту автомобилей для объектов | Кластер | слесарь по ремонту автомобилей |

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

1. Открыть паспорт страницы

Действия: Взять из утвержденной структуры URL /slesari/slesar-po-remontu-am/, уровень 3, родителя /slesari/, H1 «Отбор слесарей по ремонту автомобилей для объектов» и объединенный кластер «слесарь по ремонту автомобилей».

Результат: Зафиксирован паспорт именно этой страницы.

2. Проверить семантический кластер

Действия: Изучить обновлённую вкладку специальности в книге «Семантическое ядро Сайт АБС.xlsx». Bukvarix проверен 22.10.2026, регион «Весь мир». Профессиональные фразы, вакансии и справочные запросы разделены. По прямым B2B-маскам ключи не найдены; числовые нули не присвоены. Перед SEO-решениями учитывать отсутствие измерения по России.

Результат: Рабочий список запросов страницы.

3. Очистить интент

Действия: Отделить B2B-запросы о подборе персонала от вакансий, резюме, зарплат и трудоустройства. Не смешивать работодателя и соискателя.

Результат: Коммерческий интент страницы сформулирован однозначно.

4. Проверить выдачу

Действия: Для SEO-публикации отдельно проверить выдачу по предоставлению слесарей по ремонту автомобилей. Исходный текст: Textes/Текст страницы - Слесарь по ремонту АМ.docx.

Результат: Краткий конкурентный анализ без агрегаторов вакансий.

5. Развести каннибализацию

Действия: Разместить страницу в рабочей ветке /slesari/. Перед интеграцией проверить название раздела и меню. Раскрыть ДСТ как дорожно-строительную технику. Уточнять тип машин, узлы и характер ремонта, опыт, документы и условия выхода. Продаём предоставление сотрудника, не ремонт техники как подряд.

Результат: Нет конкуренции с другими страницами зеркала.

6. Сформировать ТЗ на страницу

Действия: Описать аудиторию, задачу, основной оффер, тип шаблона «страница специалиста», Title, Description, H1–H3, блоки, CTA, FAQ, ссылки и доказательства. Заголовок единственной формы: «Оставьте заявку». Нижнюю дублирующую форму не добавлять.

Результат: Полное SEO- и контент-ТЗ.

7. Собрать фактические данные

Действия: Использовать только подтвержденные данные АБС: география, условия подбора, проверка специалистов, контакты и процесс работы. Недостающие факты отметить вопросами.

Результат: Список разрешенных фактов без выдуманных обещаний.

8. Написать текст

Действия: Создать полный B2B-текст страницы по утвержденному ТЗ: первый экран, блоки услуги, процесс, проверки, преимущества, CTA, форму и FAQ.

Результат: Первая редакция текста сохранена в отдельном рабочем DOCX в папке Textes.

9. Провести SEO-редактуру

Действия: Естественно покрыть объединенный кластер «слесарь по ремонту автомобилей», убрать спам и повторы, проверить заголовки, анкоры, сниппет и соответствие поисковому интенту.

Результат: SEO-редакция без переоптимизации.

10. Согласовать текст  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать один актуальный DOCX из папки Textes, внести замечания в этот же файл, получить прямое утверждение и использовать его как финальный источник текста страницы.

Результат: Утвержденный текст, который нельзя самовольно переписывать.

11. Создать UX-прототип

Действия: Разложить утвержденный текст по Bootstrap-сетке шаблона «страница специалиста»: навигация, hero, основные блоки, CTA, форма, FAQ и внутренние ссылки.

Результат: Адаптивный текстовый прототип.

12. Согласовать UX  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать порядок блоков, сценарий обращения и мобильную последовательность. Внести правки до прямого подтверждения.

Результат: Утвержденный UX-прототип.

13. Создать UI-дизайн

Действия: Применить визуальный стиль проекта, Example 1–3, Open Sans, цвета guide-page1 и существующие компоненты. Не придумывать новую дизайн-систему.

Результат: Макет всех ключевых состояний страницы.

14. Согласовать UI  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать desktop и mobile, состояния формы, карточек и CTA. Внести правки и получить прямое подтверждение.

Результат: Утвержденный визуальный макет.

15. Подготовить медиа

Действия: Выбрать контекстные изображения и Bootstrap Icons для темы «Страница «Отбор слесарей по ремонту автомобилей для объектов»», подготовить размеры, alt и форматы. Не использовать случайные декоративные изображения.

Результат: Оптимизированный набор медиа страницы.

16. Сверстать страницу

Действия: Создать страницу по адресу /slesari/slesar-po-remontu-am/ на Bootstrap 5 Grid, Utilities и Components, используя утвержденный DOM, текст и UI.

Результат: Рабочая адаптивная верстка страницы.

17. Внедрить функциональность

Действия: Подключить header, footer, breadcrumbs, CTA, форму, страницу «Спасибо», внутренние ссылки, валидацию и события аналитики. Сохранить действующие коды Яндекс Метрики, верификации и сторонние скрипты общего шаблона.

Результат: Страница полностью включена в пользовательский сценарий.

18. Внедрить техническое SEO

Действия: Добавить уникальные Title, Description, canonical для /slesari/slesar-po-remontu-am/, Open Graph, schema, alt, breadcrumbs и ссылки. Проверить единственный H1.

Результат: Технически оптимизированная страница.

19. Провести полный QA

Действия: Проверить текст, ссылки, форму, email, телефон, mobile/tablet/desktop, клавиатуру, браузеры, скорость, доступность, консоль и SEO.

Результат: Чек-лист без критических ошибок.

20. Включить страницу в зеркало

Действия: Добавить страницу в навигацию, карточки родителя, breadcrumbs и sitemap; проверить путь от главной и обратно.

Результат: Страница связана с остальным федеральным сайтом.

21. Получить приемку страницы  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать готовую страницу пользователю, внести финальные замечания и получить статус «Утверждена».

Результат: Одна полностью готовая федеральная страница.

## Что должно быть передано

Утвержденные текст, UX и UI.

Готовая production-страница /slesari/slesar-po-remontu-am/.

Оптимизированные изображения и иконки.

Метатеги, canonical, schema, breadcrumbs и внутренняя перелинковка.

Результаты полного QA и прямое подтверждение пользователя.

## Пункт завершен, когда

Страница отвечает B2B-интенту и не выглядит вакансией.

Текст не изменен после утверждения без согласования.

Верстка полностью адаптивна и построена на Bootstrap 5.

Форма, ссылки и аналитические события работают.

Страница включена в главное зеркало и имеет статус «Утверждена».

Региональные копии этой страницы не создавались.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 19

Важно: Формулировка H1 приведена как исходное значение из структуры. Грамматическое исправление возможно только в рамках SEO-ТЗ и после согласования, без изменения интента и URL.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

# Собрать полное федеральное главное зеркало

Цель: Объединить 19 принятых страниц в один целостный сайт с общей навигацией, формами и служебными сценариями.

Начинать после: утверждены все страницы, включая новые пункты 18а, 18б и 18в.

1. Собрать production-дерево

Действия: Объединить главную, две категории и четырнадцать страниц специалистов в одной федеральной структуре.

Результат: Все 17 URL существуют в одной сборке.

2. Синхронизировать общие компоненты

Действия: Проверить единые header, footer, контакты, меню, CTA, формы, стили и скрипты.

Результат: Компоненты не расходятся между страницами.

3. Включить навигацию

Действия: Подключить меню, карточки категорий и специалистов, breadcrumbs, ссылки назад и соседние услуги.

Результат: До каждой страницы можно дойти от главной.

4. Проверить служебные сценарии

Действия: Подключить общую страницу «Спасибо», 404, ошибки формы и возврат к релевантной странице.

Результат: Служебные маршруты работают для всего зеркала.

5. Проверить контакты

Действия: На всех страницах использовать info@abs-engineer.ru и +7 917 400-10-59.

Результат: Нет старых или тестовых контактов.

6. Устранить дубли

Действия: Удалить дубли CSS, JS, компонентов, изображений и повторные библиотеки, не ломая утвержденные страницы.

Результат: Чистая сборка без лишних копий.

7. Собрать sitemap

Действия: Включить только 17 утвержденных коммерческих URL и разрешенные служебные страницы по правилам индексации.

Результат: Федеральный sitemap соответствует структуре.

8. Проверить целостность

Действия: Запустить автоматическую проверку URL, ресурсов, ссылок, форм, canonical и ошибок сборки.

Результат: Нет системных разрывов между страницами.

9. Представить полное зеркало  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать пользователю весь федеральный сайт как один продукт, а не отдельные страницы.

Результат: Главное зеркало готово к сквозному тестированию.

## Что должно быть передано

Единая production-сборка главного зеркала.

Навигация и перелинковка всех 16 страниц.

Общие формы, «Спасибо» и 404.

Федеральный sitemap.

Отчет автоматической проверки целостности.

## Пункт завершен, когда

Все 16 страниц доступны.

Нет дублирующихся компонентов и контактов.

Нет битых внутренних переходов.

Зеркало передано на сквозную приемку.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 21

# Протестировать и утвердить полное главное зеркало

Цель: Получить финальную принятую федеральную версию, которая станет единственным эталоном для регионального масштабирования.

Начинать после: собран пункт 20

1. Контентный аудит

Действия: Сверить все тексты с утвержденными DOCX, проверить H1–H3, факты, контакты и отсутствие соискательского интента.

Результат: Контент соответствует согласованным источникам.

2. SEO-аудит

Действия: Проверить Title, Description, H1, canonical, robots, Open Graph, schema, breadcrumbs, sitemap и каннибализацию.

Результат: Нет технических и смысловых SEO-блокеров.

3. Функциональное тестирование

Действия: Проверить меню, карточки, CTA, формы, валидацию, отправку писем, «Спасибо», 404 и аналитику.

Результат: Ключевые сценарии работают от начала до конца.

4. Адаптивное тестирование

Действия: Проверить мобильные, планшетные и настольные ширины; Bootstrap-контейнеры, колонки, отступы и отсутствие горизонтального скролла.

Результат: Зеркало адаптивно на всех целевых устройствах.

5. Браузерное тестирование

Действия: Проверить актуальные Chrome, Edge, Firefox и Safari/iOS в доступной среде.

Результат: Нет критических браузерных различий.

6. Проверка доступности

Действия: Проверить клавиатуру, focus, labels, контраст, alt, порядок заголовков и семантику.

Результат: Основные сценарии доступны без мыши.

7. Проверка производительности

Действия: Проверить вес изображений, lazy-load, шрифты, CSS/JS, Core Web Vitals и ошибки консоли.

Результат: Нет критических performance-дефектов.

8. Регрессионная проверка

Действия: После исправлений повторить полный автоматический и ручной чек-лист.

Результат: Исправления не сломали другие страницы.

9. Заморозить эталон

Действия: Зафиксировать commit/tag и production-архив федеральной версии.

Результат: Есть однозначная версия для копирования в регионы.

10. Получить финальную приемку  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать полное зеркало пользователю и получить прямое разрешение начать региональный этап.

Результат: Главное зеркало имеет статус «Утверждено для масштабирования».

## Что должно быть передано

Финальный QA-отчет по 16 страницам.

Исправленная production-сборка.

Зафиксированный commit/tag и резервный архив.

Прямое разрешение пользователя на региональный этап.

## Пункт завершен, когда

Все критические дефекты закрыты.

Полное главное зеркало утверждено целиком.

Эталонная версия зафиксирована.

До приемки этого пункта региональные подпапки не создаются.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 22

# Создать архитектуру региональных подпапок и генератор

Цель: Подготовить безопасный механизм копирования полного утвержденного зеркала в города без ручного размножения страниц.

Начинать после: главное зеркало утверждено в пункте 21

1. Утвердить список регионов  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Получить города первого запуска и приоритет публикации.

Результат: Зафиксированный список регионов.

2. Создать справочник

Действия: Для каждого города заполнить slug, именительный и требуемые падежи, регион, контакты и исключения.

Результат: Единый источник региональных данных.

3. Утвердить URL-модель  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Зафиксировать вид /city-slug/ и сохранение полного пути каждой федеральной страницы внутри подпапки.

Результат: Однозначная региональная URL-структура.

4. Создать правила подстановки

Действия: Определить изменения H1, Title, Description, текста, CTA, breadcrumbs, контактов и alt без механического спама.

Результат: Контролируемая локализация страниц.

5. Создать генератор

Действия: Генерировать все 16 страниц региона из эталонного зеркала и справочника.

Результат: Повторяемая автоматическая сборка.

6. Создать региональную перелинковку

Действия: Сохранять город во всех внутренних переходах; selector города должен вести на аналогичную страницу другого региона.

Результат: Пользователь не выпадает на федеральный URL.

7. Настроить canonical и sitemap

Действия: Каждой индексируемой региональной странице задать self-canonical и включение в соответствующий sitemap.

Результат: Корректная индексационная модель.

8. Добавить автоматические проверки

Действия: Проверять число страниц, URL, подстановки, ссылки, контакты, canonical, title, H1 и отсутствие незамененных переменных.

Результат: Генератор блокирует некорректную сборку.

9. Утвердить механику  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать пример данных и generated output без массовой публикации.

Результат: Механизм готов к пилотному городу.

## Что должно быть передано

Справочник регионов.

Шаблон региональных URL.

Генератор 17-страничного зеркала.

Правила локализации и перелинковки.

Автоматические проверки сборки.

## Пункт завершен, когда

Новый город добавляется одной записью.

Генератор не меняет эталонное главное зеркало.

Внутренние ссылки сохраняют регион.

Пользователь утвердил механизм.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 23

# Создать и утвердить пилотную региональную подпапку

Цель: Проверить весь механизм на одном городе до массового масштабирования.

Начинать после: утвержден пункт 22

1. Выбрать пилотный город  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Выбрать один приоритетный и грамматически показательный регион.

Результат: Утвержден город пилота.

2. Сгенерировать зеркало

Действия: Создать подпапку города со всеми 16 страницами, служебными сценариями и региональными переходами.

Результат: Полное региональное зеркало пилота.

3. Проверить тексты

Действия: Вручную проверить падежи, естественность геопривязки, CTA, контакты и отсутствие незамененных переменных.

Результат: Грамматически корректная локализация.

4. Проверить SEO

Действия: Проверить уникальные Title, Description, H1, canonical, breadcrumbs, schema и sitemap.

Результат: Корректная SEO-настройка 16 страниц.

5. Проверить ссылки

Действия: Пройти навигацию, карточки, breadcrumbs, footer и selector города; все переходы должны оставаться в пилотном регионе.

Результат: Нет выпадений на федеральные страницы.

6. Проверить формы

Действия: Отправить тестовые заявки с разных страниц и убедиться, что регион и исходный URL передаются в письме.

Результат: Региональный контекст заявки сохраняется.

7. Провести полный QA

Действия: Повторить функциональные, адаптивные, браузерные, accessibility и performance-проверки.

Результат: Пилотное зеркало не уступает федеральному.

8. Исправить генератор

Действия: Исправлять не только результат пилота, но и шаблоны/данные, чтобы дефект не повторился в других городах.

Результат: Стабильный генератор.

9. Повторно сгенерировать

Действия: Удалить тестовый output безопасным способом и пересобрать пилот из исправленных источников.

Результат: Чистая воспроизводимая сборка.

10. Получить приемку пилота  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Показать пользователю все ключевые типы страниц и получить разрешение на массовое масштабирование.

Результат: Пилот имеет статус «Утвержден».

## Что должно быть передано

Подпапка пилотного города с 16 страницами.

Отчет автоматического и ручного QA.

Исправленный генератор и справочник.

Разрешение на массовую генерацию.

## Пункт завершен, когда

Все 16 страниц пилота корректны.

Внутренние ссылки сохраняют город.

Формы передают регион.

Пользователь утвердил пилот.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 24

# Масштабировать главное зеркало во все региональные подпапки

Цель: Создать полный набор региональных зеркал на основе принятого пилота и проверить их до публикации.

Начинать после: утвержден пилот в пункте 23

1. Зафиксировать список запуска  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Утвердить окончательный список городов и полноту данных.

Результат: Закрытый scope регионального релиза.

2. Сгенерировать подпапки

Действия: Для каждого города создать полную копию структуры из 16 страниц.

Результат: Все региональные зеркала собраны.

3. Запустить автоматический аудит

Действия: Проверить количество URL, незамененные переменные, ссылки, canonical, Title, H1, контакты, формы и sitemap.

Результат: Машинный отчет по каждому городу.

4. Проверить выборку вручную

Действия: Для каждого региона проверить главную, обе категории и выборочные страницы специалистов; для сложных падежей расширить выборку.

Результат: Подтверждена корректность локализации.

5. Проверить межрегиональные переходы

Действия: Проверить selector города на одинаковых типах страниц и отсутствие ошибочных переходов.

Результат: Переходы между зеркалами работают.

6. Проверить дубли и индексацию

Действия: Проверить уникальность региональных элементов, self-canonical, sitemap и отсутствие случайного noindex.

Результат: Региональные страницы готовы к индексации.

7. Исправить системные ошибки

Действия: Все повторяющиеся дефекты исправить в генераторе, затем пересобрать затронутые регионы.

Результат: Нет ручных расхождений между зеркалами.

8. Собрать release candidate

Действия: Объединить федеральное и региональные зеркала в одну production-сборку.

Результат: Полный предрелизный сайт.

9. Получить приемку  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать отчет и выборку страниц пользователю; получить разрешение на публикацию.

Результат: Региональный релиз утвержден.

## Что должно быть передано

Все утвержденные региональные подпапки.

Отчеты проверки по каждому городу.

Общий sitemap или индекс sitemap.

Полная production-сборка.

Разрешение на размещение.

## Пункт завершен, когда

В каждом регионе есть полный набор из 16 страниц.

Нет незамененных переменных и неверных падежей.

Нет битых или выпадающих из региона ссылок.

Пользователь утвердил региональный релиз.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

ПУНКТ 25

# Разместить сайт, открыть индексацию и проконтролировать запуск

Цель: Опубликовать полное федеральное и региональные зеркала на Beget с возможностью отката и проверить работу после запуска.

Начинать после: утвержден пункт 24

1. Подготовить релиз

Действия: Зафиксировать commit/tag, собрать production и создать резервную копию текущего сайта и базы, если она используется.

Результат: Релиз воспроизводим и обратим.

2. Проверить конфигурацию

Действия: Утвердить домен, www/non-www, HTTPS, PHP/SMTP, переменные среды, формы и правила редиректов.

Результат: Готовая production-конфигурация.

3. Разместить на Beget

Действия: Загрузить сборку, выставить права, подключить SSL и временно закрыть новый сайт от индексации на время проверки.

Результат: Сайт работает на боевом хостинге.

4. Провести smoke-test

Действия: Проверить федеральные и региональные URL, ресурсы, формы, письма, 404, HTTPS, редиректы и консоль.

Результат: Критические production-сценарии работают.

5. Проверить SEO-файлы

Действия: Проверить robots.txt, sitemap, canonical, статусы ответов, trailing slash и отсутствие staging-адресов.

Результат: Production SEO-конфигурация корректна.

6. Подключить аналитику

Действия: Проверить Яндекс Метрику, согласованные цели и передачу страниц/регионов в событиях формы.

Результат: Аналитика принимает реальные события.

7. Получить разрешение на открытие  [СОГЛАСОВАНИЕ]

Действия: Передать результаты smoke-test пользователю и получить прямое подтверждение.

Результат: Разрешено снять временные ограничения.

8. Открыть индексацию

Действия: Снять временный noindex, повторно проверить robots и sitemap.

Результат: Публичные страницы доступны поисковым роботам.

9. Отправить в панели вебмастеров

Действия: Добавить sitemap в Яндекс Вебмастер и Google Search Console, проверить главное зеркало и права.

Результат: Поисковые системы получили структуру сайта.

10. Контролировать 72 часа

Действия: Следить за 4xx/5xx, формами, письмами, аналитикой, индексацией, canonical и Core Web Vitals.

Результат: Критические ошибки запуска быстро выявлены.

11. Закрыть релиз

Действия: Исправить блокирующие ошибки, сформировать отчет и backlog улучшений без самовольного изменения утвержденных страниц.

Результат: Сайт официально введен в эксплуатацию.

## Что должно быть передано

Опубликованный сайт на Beget.

Резервная копия и инструкция отката.

Подтвержденные формы и аналитика.

Принятые sitemap в панелях вебмастеров.

Пострелизный отчет и backlog.

## Пункт завершен, когда

Федеральное и региональные зеркала доступны по HTTPS.

Заявки доходят на info@abs-engineer.ru.

Индексируются только разрешенные страницы.

Нет критических ошибок в первые 72 часа.

Пользователь принял релиз.

Правило перехода: Следующий крупный пункт не начинается автоматически. Переход выполняется только после приемки результата текущего пункта и прямой команды пользователя.

# Контроль выполнения крупных пунктов

| № | Крупный пункт | Статус | Зависит от | Приемка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать и утвердить структуру сайта | Согласован и выполнен | источники | Обязательна | Структура, семантика, URL и перелинковка утверждены. |
| 2 | Создать DOM сайта и общую техническую основу | Согласован и выполнен | 1 | Обязательна | Созданы общий DOM, шаблоны, сквозные компоненты, форма и техническая основа. |
| 3 | Создать главная страница «подбор строительного персонала» | Согласован и выполнен | 2 | Обязательна | Главная страница согласована и внедрена. |
| 4 | Создать страница категории «подбор водителей спецтехники» | Согласован и выполнен | 3 | Обязательна | Страница категории «Водители спецтехники» согласована и внедрена. |
| 5 | Согласован и выполнен | Тексты и уникальные изображения согласованы. Сверстаны и проверены восемь страниц третьего уровня раздела «Водители». | 4 | Обязательна | Для всех восьми страниц водителей утверждены рабочие тексты и уникальные изображения. Сверстаны страницы грузового автомобиля, погрузчика, самосвала и тягача. |
| 6 | Создать страница «подбор водителя погрузчика» | Не начат | 5 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 7 | Создать страница «подбор водителя самосвала» | Не начат | 6 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 8 | Создать страница «подбор водителя тягача» | Не начат | 7 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 9 | Создать страница «подбор топливозаправщика» | Не начат | 8 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 10 | Создать страница «подбор водителя трала» | Не начат | 9 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 11 | Создать страница «подбор водителя вездехода» | Не начат | 10 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 12 | Создать страница «подбор водителя ломовоза» | Не начат | 11 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 13 | Создать страница категории «подбор машинистов спецтехники» | Не начат | 12 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 14 | Создать страница «подбор машиниста бульдозера» | Не начат | 13 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 15 | Создать страница «подбор машиниста трубоукладчика» | Не начат | 14 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 16 | Создать страница «подбор машиниста экскаватора» | Не начат | 15 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 17 | Создать страница «подбор машиниста автокрана» | Не начат | 16 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 18 | Создать страница «подбор машиниста автовышки» | Не начат | 17 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 18а | Создать страницу Моторист цементировочного агрегата | Текст на согласовании | 18 | Обязательна | Bukvarix проверен. SEO-ТЗ и рабочий DOCX подготовлены. Частотности — Весь мир. Вёрстка после согласования текста. |
| 18б | Создать страницу Слесарь по ремонту ДСТ | Текст на согласовании | 18а | Обязательна | Bukvarix проверен. SEO-ТЗ и рабочий DOCX подготовлены. Частотности — Весь мир. Вёрстка после согласования текста. |
| 18в | Создать страницу Слесарь по ремонту АМ | Превью на согласовании | 18б | Обязательна | Существующий текст перенесён в шаблон 3. Локальное noindex-превью создано. Семантика и публикация требуют отдельной проверки. |
| 18г | Создать страницу категории Слесари | Превью на согласовании | 18б, 18в | Обязательна | Семантика, маски и локальная страница подготовлены. Согласовать текст, изображения и интеграцию. |
| 19 | Создать страница «подбор машиниста автогидроподъемника» | Не начат | 18 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 20 | Собрать полное федеральное главное зеркало | Не начат | 19 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 21 | Протестировать и утвердить полное главное зеркало | Не начат | 20 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 22 | Создать архитектуру региональных подпапок и генератор | Не начат | 21 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 23 | Создать и утвердить пилотную региональную подпапку | Не начат | 22 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 24 | Масштабировать зеркало во все региональные подпапки | Не начат | 23 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |
| 25 | Разместить сайт, открыть индексацию и проконтролировать запуск | Не начат | 24 | Обязательна | Следующий пункт только по команде. |

# ПУНКТ 18г — Создать страницу раздела Слесари

Добавлен 29 октября 2026 года. Страница раздела: /slesari/. Дочерние страницы: /slesari/slesar-po-remontu-dst/ и /slesari/slesar-po-remontu-am/. Уровень раздела — 2, специальностей — 3. Создать страницу категории по действующему шаблону, подключить две карточки, хлебные крошки и навигацию при интеграции. Моторист цементировочного агрегата остаётся в разделе /mashinisty-spetstehniki/.

Статус: локальное превью на согласовании. URL /slesari/, уровень 2, шаблон категории. Добавлено 29 октября 2026 года по прямой команде пользователя.

1. Семантика: проверить две уникальные исходные маски и дополнительные синонимы из seo-research/slesari-category-2026-10-29/07_masks.csv. Отделить коммерческий поиск специалистов от вакансий, обучения, справочных запросов и услуг ремонта. Сохранить источник, регион, дату и частотности без подмены пропусков нулями.

2. SEO-структура: общие запросы слесарей закрепить за /slesari/. ДСТ — /slesari/slesar-po-remontu-dst/, автомобили — /slesari/slesar-po-remontu-am/. Подробные тексты дочерних страниц на категорию не копировать.

3. Текст и вёрстка: использовать действующий шаблон второго уровня, две карточки специальностей, требования к заявке, процесс отбора, проверки и FAQ. Единственная встроенная форма — «Оставьте заявку».

4. Изображения: согласовать материалы по ремонту техники. В текущем превью использованы существующие изображения автомобильной техники.

5. Интеграция: после приёмки подключить раздел к главной, меню, футеру и перелинковке. Карточки направить на согласованные URL дочерних страниц. Сохранить общие формы, счётчики, верификацию и сторонние скрипты.

6. Приёмка: проверить desktop/mobile, ссылки, форму и отсутствие дублей. До согласования сохранять draft/noindex и отсутствие в sitemap. Публикация — отдельный шаг.